采购需求

一 、工作内容：

1、 乙方按甲方要求对成华区建设工地施工现场文明施工等情况进行巡 查，巡查工作包含工作日、周末和节假日，实行三班工作（上午班08:00-1 2:00，下午班13:00-18:00，晚班19:00-24:00），根据工作需要还包含甲方 可能临时安排夜间（工作时间24:00-08:00）等特殊时段巡查、对施工现场

进行蹲点值守工作。

2、乙方的现场检查人员每天将施工现场情况及存在问题以照片/视频 +文字形式实时发送工作群，每天做好巡查记录，每周一将上周巡查记录交

甲方， 每月3号前将上月巡查考勤表和巡查工作小结加盖公章交甲方。

二 、具体任务

1.检查建设工地围挡设置及维护情况，是否按规定的时段进行施工。

2.检查施工现场出入口冲洗设施、沉淀池设置情况，车辆是否带泥出 门，垃圾处置员在位情况、运渣车冒载情况、主要道路硬化情况以及湿法作

业情况。

3.检查裸土覆盖情况、建筑垃圾清运情况、非道路移动机械使用情况、

重污染天气预警和臭氧污染预警期间管控措施落实情况。

4.检查基坑周边喷淋、马道两侧喷淋、楼层喷淋和围挡喷淋设置情况、

绿色标杆工地各项施工标准执行情况。

5.根据工作需要或计划安排夜间工地巡查，特殊时期重点项目蹲点值

守。

三 、人员安排

乙方应安排巡查人员每天对成华区内划分片区的建设工地开展巡查工 作， 人员宜固定， 由乙方统筹安排；同时每天派出1人到甲方指定地点开展

线上巡查， 完成甲方分配的其他相关工作任务。

四 、工作保障

交通出行、通讯设备及一日三餐由乙方自行解决。

五 、商务要求

（ 一 ）、付款方式：

（1）本合同无预付款（价款为含税包干价，就本合同项下事宜甲方无

需另行向乙方支付其他任何费用）。

（2）合同价款分两次支付， 合同签订日起至巡查服务6个月期满经甲方 验收合格后支付合同总价款的50%；合同签订日起至巡查服务12个月期满经 甲方验收合格后支付合同总价款的50%；乙方申请付款，经甲方认可后，进 入付款程序， 30日内以银行账户转账的方式支付价款。乙方银行账户信息详

见合同落款处。

（3）在甲方支付合同价款前，乙方须提前5个工作日向甲方开具合法有 效等额完税发票，否则甲方有权延期或拒绝支付费用，且无需承担任何违约

责任。

3、验收标准

阶段服务完成后，甲方收到乙方提交的阶段服务报告后5日内组织验收， 验收标准按满足本项目采购文件、响应文件及甲方要求，并满足现行国家有 关验收规范和标准的要求及《财 政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管 理的指导意见》的通知（财库[2016]205号）和《政府采购需求管理办法》财库〔202

1〕22 号的要求进行验收，验收合格后甲方出具验收合格报告。

六、其他要求

（一）根据供应商针对本项目制定的整体设想和规划服务方案。内容包括：（1）对本 项目总体情况的掌握；（2）对企业巡查的认知；（3）针对本项目的整体设想（4）巡

查难点、重点的分析及解决措施；（5）到场响应时间。

（二）根据供应商针对本项目制定的运行方案。内容包含：（1）整体工作安排（2）

质量保障措施；（3）效率保障措施；（4）安全控制措施；（5）人员工作安排；

（6）突发性应急排查方案；

（三）根据供应商针对本项目指定的管理制度服务方案。内容包括：（1）考勤制度；

（2）安全管理制度；（3）奖惩制度；（4）巡查作业制度