3.3.1.1技术要求

1、根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证 ，编制建设工程设计文件；并进行设计方案修改、初步设计、施工图设计、施工阶段的指导和监督。

2、必须符合国家和地方有关法律、法规及现行工程建设标准、规范的规定，严格执行工程建设强制性标准条文，遵守国家建设标准及其设计规范；各阶段的设计成果符合相应阶段设计文件编制深度要求，满足下一阶段设计工作要求，最终必须满足施工具体要求，并对提交的设计文件的质量负责。

3、负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

4、对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

5、交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责调整补充。按合同规定时限交付设计文件，并负责向采购人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收、设计在施工过程中全程参与配合。

6、成果资料要求经审查合格的设计文件纸质版6套及电子版（软件版及PDF版）1 份。

（四）商务要求：

# 1、服务地点：采购人指定地点。

# 2、服务时间要求：60个日历天。

3、付款方式：采购包1： 付款条件说明： 签订合同后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包1： 付款条件说明： 提交初步设计成果文件后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 提交施工图设计成果文件后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目竣工验收后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 10.00%。

# 4、服务地点：采购方指定地点。

# 5、验收标准：采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求、磋商文件要求、成交供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行验收。

# 3、其他

# 其他未尽事宜，由采购人和成交供应商在签订釆购合同时约定。

特别注意：“★”为本项目实质性要求，“★”条款有负偏离的将被视为无效响应