# 磋商邀请

四川顺意德招标代理有限公司受泸州市生态环境局委托，拟对泸州市化工园区地下水环境状况调查评估实施方案采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、采购项目基本情况

1.项目编号：N5105012022000125

### 2.项目名称：泸州市化工园区地下水环境状况调查评估实施方案。

### 3.采购人：泸州市生态环境局。

### 4.采购代理机构：四川顺意德招标代理有限公司。

## 二、采购预算及资金来源：本项目采购预算为293万元（大写：贰佰玖拾叁万元整）。

## 三、采购项目简介：泸州市化工园区地下水环境状况调查评估实施方案。（详见磋商文件第五章）。

## 四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（https://zfcg.scsczt.cn/）上以公告形式发布。

## 五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

### 一、政府采购法二十二条：

## 1.具有独立承担民事责任的能力；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 6.法律、行政法规规定的其他条件；

## 7.本项目不接受联合体投标。

## 8.根据采购项目提出的特殊条件。

## 8.1 具有国家计量认证合格资质（CMA），且应具有满足项目要求的地下水污染物检测能力。本次监测选取《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》的 35 项（39 项常规指标扣除微生物指标和放射性指标）；

9.本项目是否专门面向中小企业：否

### 六、严禁参加本次采购活动的供应商

### 1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“四川政府采购网”网站（www.ccgp-sichuan.gov.cn）和“信用泸州”网站（www.creditlz.gov.cn/）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

### 2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

## 七、磋商文件获取方式、时间、地点：

## 磋商文件自2022年07月02日至2022年07月08日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）进行网上在线获取。
    磋商文件获取方式：项目电子化交易系统-投标（响应）管理-未获取采购文件中选择本项目获取磋商文件，售价：0.00元。

## 八、递交响应文件截止时间：2022年07月12日09:30（北京时间）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，代理机构不予接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

## 九、递交响应文件地点和磋商地点：四川顺意德招标代理有限公司（泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼）。

## 十、磋商时间：2022年07月12日09:30（北京时间）。

十一、供应商信用融资：

根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采〔2018〕123号”）。

## 十二、联系方式

采购人：泸州市生态环境局

地址：泸州市生态环境局

联系人：李女士     联系电话：0830-3100834

采购代理机构：四川顺意德招标代理有限公司

地址：泸州市江阳区未来大道二段万诚国际1区12楼

联系人：罗先生  联系电话：0830-2366818

一、项目概述

通过对四川泸州纳溪经济开发区、四川泸县经济开发区、四川合江临港工业园区等3个园区的资料收集、现场踏勘等，了解掌握园区的基本情况，按照相关要求科学布设园区地下水监测点位，开展园区地下水监测，根据监测数据分析评价化工园区及周边地下水环境状况，结合实际，提出化工园区地下水环境保护对策建议。

- 技术服务内容及要求（实质性要求）

- 、前期基础调查；

- 监测点位布设；

- 监测井建设；

4、样品采集；

5、样品分析；

6、根据监测数据分析评价化工园区及周边地下水环境状况。

三、商务要求：

1、完成时间：合同签订后90日内完成。

2、服务成果交货地点：四川省泸州市生态环境局。

3、验收标准：由采购部门会同需求部门，财务部门，监审部门，按照合同要求，根据财库（2016）205号和泸州市财政局相关要求进行验收。

4、付款方式：监测井建成通过专家验收后，甲方收到乙方的正式发票15个工作日内支付合同金额的30%（注：建井费用以实际新建井数为准）；地下水样品采集、分析测试完成并出具监测报告后，甲方收到乙方的正式发票15个工作日内支付合同金额的30%（注：监测费用以实际监测点位数为准）；调查评估报告编制完成，通过专家评审（专家费用由乙方支付），项目通过质控检查后，甲方收到乙方的正式发票15个工作日内支付合同金额的40% 。

5、监测打井涉及到的相关费用问题由乙方自行负责；

6、监测井建设、样品采集、保存和流转以及样品分析测试过程中，甲方可聘请第三方单位作为质控方，全过程监督质控，费用由乙方支付；若乙方有明确的质控方案，可由乙方自主执行质控要求。但必须确保能通过生态环境保护部门的质控检查(编写质控报告与评估结果一并提交)。

7、建成的监测井需通过专家验收，验收涉及费用由乙方支付。

8、在不超过中标价的前提下，本项目新建监测井数、开展监测点位数等费用以实际产生费用为准进行支付，若实际工程量少于拟新建井数、拟开展监测井数，甲方根据乙方的报价扣除相应费用不支付。

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分为满分，其他供应商报价得分按下列公示计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）x30 注：供应商如为监狱企业或小型或微型企业或残疾人福利性单位的，则给予其投标报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本磋商文件投标须知前附表规定执行。 (共同类评审因素) |
| 2 | 技术服务方案 60% | 60分 | 根据供应商针对本项目提供的技术服务方案进行综合评分，方案包含： （1）前期基础调查工作方案。包含①对项目的了解与分析，②现场踏勘、③资料收集；上述内容完整且符合实际的得6分，每缺一项扣2分，每一项中存在一处错误或不合理的扣1分，每一项扣完为止，未提供不得分。 （2）监测点位布设方案。包含①对点位情况的描述，②点位周边情况分析，③选点的理由和依据；上述内容完整且符合实际的得6分，每缺一项扣2分，每一项中存在一处错误或不合理的扣1分，每一项扣完为止，未提供不得分。 （3）监测井建设方案。包含①人员设备的配置情况，②施工工艺措施、③材料供应、④安全管理措施，⑤填砾材料选择，⑥止水技术措施；上述内容完整且符合实际的得18分，每缺一项扣3分，每一项中存在一处错误或不合理的扣1分，每一项扣完为止，未提供不得分。 （4）样品采集方案。包含①样品采集工作准备，②人员设备配置，③采集方法及技术控制，④采集质量保证措施，⑤样品分析，⑥样品保存；上述内容完整且符合实际的得12分，每缺一项扣2分，每一项中存在一处错误或不合理的扣1分，每一项扣完为止，未提供不得分。 （5）工作推进方案，包含①工作进度安排，②进度保障措施，上述内容完整且符合实际的得4分，每缺一项扣2分，每一项中存在一处错误或不合理的扣1分，每一项扣完为止，未提供不得分。 （6）售后服务方案，包含①人员配置及响应时间，②售后服务具体内容；上述内容完整且符合实际的得4分，每缺一项扣2分，每一项中存在一处错误或不合理的扣1分，每一项扣完为止，未提供不得分。 （7）全过程质量控制方案，包含每一个进度的全过程质量控制方案，上述内容完整且符合实际的得10分，每存在一处错误或不合理的扣2分，每一项扣完为止，未提供不得分。 | （技术类评审因素） |
| 3 | 项目人员配置 7% | 7分 | 供应商拟派于本项目的项目负责人具备环境工程或水文地质和工程地质与环境地质高级职称的3分。 投入项目技术组人员具备水文地质和工程地质与环境地质和环境工程专业中级及以上职称的得1分，本项最高得4分。 | 提供：1、相关证书复印件或相关证明材料复印件加盖供应商公章。2、以上人员在供应商单位就职的证明材料复印件加盖供应商公章。 (共同类评审因素) |
| 4 | 类似业绩3% | 3分 | 供应商2019年以来每具备1 个类似项目服务业绩的，得1分，最高得3分。 （注：类似项目业绩是指地下水环境调查、地下水污染修复方案编制、地下水污染治理工程施工等相关类似项目） | 业绩证明须提供合同复印件或中标通知书复印件并加盖供应商鲜章。 |