## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1、采购项目概况

泸定县给水管网系统及配套设施新建工程（一期）勘察设计服务采购项目采购预算33.51万元，项目估算总投资739万元，资金来源：申请中央预算内资金寄地方配套资金，新建大坝、杵坝和下田坝片区6条市政道路给水管网，管线总长度5958米。

### 3.2、服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 335,100.00

采购包最高限价（元）: 335,100.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泸定县给水管网系统及配套设施新建工程（一期）勘察设计服务采购 | 1.00 | 335,100.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：泸定县给水管网系统及配套设施新建工程（一期）勘察设计服务采购

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 工作内容： 泸定县给水管网系统及配套设施新建工程（一期）勘察设计服务采购工作内容，包含但不限于完成以下工作：①完成工程地质勘察（含初步勘察、详细勘察、施工阶段勘察）；②完成方案设计（或初步设计）、施工图设计以及采购人要求等整个项目配套设计工作。 |
| ★ | 2 | ★供应商需检查资料的完整性、合规，并对所提交的成果文件负责，若出现重大漏项或误差时，须承担由此带来的损失。（实质性要求） |
| ★ | 3 | ★成果要求：（实质性要求） ①满足国家及地方现行勘察设计相关规范、标准。 ②成果文件要求：所提供的编制成果包括纸质文件6份和电子文件1份。 |
|  | 4 | 售后服务要求： 需提供完整的后续服务方案，后期项目实施过程中成交供应商应按后续服务方案相关内容提供技术咨询服务。 |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

拟派人员需包括项目负责人、勘察负责人、技术负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人各1名。

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

满足项目需求

### 3.2.5其他要求

采购包1：

1、供应商需制定本项目项目实施方案及后续服务方案；2、供应商具有类似履约经验。

### 3.3、商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起30日

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

成交人提出验收申请后30天内，采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求自行组织一次性验收。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1：付款条件说明：采购人在合同签订后支付预付款，达到付款条件起10日，支付合同总金额的20.00%。

采购包1：付款条件说明：勘察、初步设计、施工图设计（含预算）完成并审核通过后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的60.00%。

采购包1：付款条件说明：待工程完工验收合格后支付，达到付款条件起10日，支付合同总金额的20.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

（1）采购人与成交供应商双方必须遵守本项目并执行合同中的各项规定，保证本项目的合法正常履行。 （2）如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

### 3.4其他要求

经综合评审后，同等条件下优先选择少数民族地区或不发达地区供应商。如是少数民族地区供应商需要提供相关证明材料。